Герб

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2017 года № 262

г. Никольск

О внесении изменений в постановление администрации Никольского муниципального района от 21.12.2015 года № 922 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на 2016-2020 годы»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского муниципального района Вологодской области, утверждённым постановлением администрации Никольского муниципального района от 06 августа 2014 года № 831, статьей 33 Устава Никольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Никольского муниципального района от 21.12.2015 года № 922 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на 2016 – 2020 годы»» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на 2016 – 2020 годы», утверждённой постановлением, (далее – программа):

**-** Строку «Объемы финансового обеспечения программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансового обеспечения программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 106 902,22 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год – 22 052,60 тыс. рублей  2017 год – 22 419,28 тыс. рублей  2018 год – 20 914,80 тыс. рублей  2019 год – 20 757,77 тыс. рублей  2020 год – 20 757,77 тыс. рублей  За счет средств Дорожного фонда области 51 439,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2016 год – 10 989,10 тыс. рублей  2017 год – 10 677,20 тыс. рублей  2018 год – 10 851,20 тыс. рублей  2019 год – 9 461,20 тыс. рублей  2020 год – 9 461,20 тыс. рублей  За счет средств районного бюджета 54 630,23 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2016 год – 10 640,00 тыс. рублей  2017 год – 11 634,23 тыс. рублей  2018 год – 9 954,00 тыс. рублей  2019 год – 11 201,00 тыс. рублей  2020 год – 11 201,00 тыс. рублей  За счет средств бюджетов поселений 510,48 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2016 год – 101,88 тыс. рублей  2017 год – 107,85 тыс. рублей  2018 год – 109,61 тыс. рублей  2019 год – 95,57 тыс. рублей  2020 год – 95,57 тыс. рублей  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2020 годов, могут быть уточнены с учетом изменений ассигнований бюджетов всех уровней.  Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов определяются соответствующими решениями Советов муниципальных образований). |

**-** Раздел III паспорта программы изложить в новой редакции:

«**III. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования.**

Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации муниципальной программы составляет 54 630,23 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год – 10 640,00 тыс. рублей;

2017 год – 11 634,23 тыс. рублей;

2018 год – 9 954,00 тыс. рублей;

2019 год – 11 201,00 тыс. рублей;

2020 год – 11 201,00 тыс. рублей;

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию муниципальной программы представлены в приложении 3 к муниципальной программе»;

**-** Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:

постановление администрации Никольского муниципального района от 14.12..2016 года № 953 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на 2016 – 2020 годы»»;

постановление администрации Никольского муниципального района от 12.08.2016 года № 564 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на 2016 – 2020 годы»»;

постановление администрации Никольского муниципального района от 12.08.2016 года № 565 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016 – 2020 годы» на 2017 год»;

подпункт 1.1. постановления администрации Никольского муниципального района от 21.06.2016 года № 412 «О внесении изменений в постановление администрации Никольского муниципального района от 21.12.2015 года № 922 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016 – 2020 годы»»»;

абзацы 2 и 4 подпункта 1.1. постановления администрации Никольского муниципального района от 13.05.2016 года № 291 «О внесении изменений в постановление администрации Никольского муниципального района от 21.12.2015 года № 922».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Авангард» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского муниципального района.

Глава района В.В. Панов

Приложение 1

к постановлению «Приложение 3

к муниципальной программе

**Финансовое обеспечение**

**реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование ве-домственной целе-вой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Целевой пока-затель (приво-дится порядко-вый номер це-левого показа-теля в соответ-ствии с прило-жением 1 к подпрограмме*)* | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| *2016 год* | *2017год* | *2018 год* | *2019 год* | *2020год* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа | Развитие сети авто-мобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016-2020 годов | Администрация Никольского муниципаль-ного района |  | всего, в том числе | **22052,60** | **22419,28** | **20914,81** | **20757,77** | **20757,77** |
| собственные доходы районного бюджета | 10640,00 | 11634,23 | 9954,00 | 11201,00 | 11201,00 |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 10989,10 | 10677,20 | 10851,20 | 9461,20 | 9461,20 |
| софинансирование из бюджетов поселений | 101,88 | 107,85 | 109,61 | 95,57 | 95,57 |
| прочие межбюджетные трансферты из бюд-жетов поселений на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда | 321,60 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Содержание муниципальных дорог и искусственных сооружений | Администрация Никольского муниципаль-ного района | - | всего, в том числе | **7848,00** | **8460,00** | **8100,00** | **8100,00** | **8100,00** |
| собственные доходы районного бюджета | 7848,00 | 8460,00 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 |
| Содержание муниципальных дорог и мостов | Администрация Никольского муниципаль-ного района | - | всего, в том числе | **2500,00** | **3000,00** | **2700,00** | **2700,00** | **2700,00** |
| собственные доходы районного бюджета | 2500,00 | 3000,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 |
| Содержание автомобильных дорог сельских поселений | Администрации поселений | - | всего, в том числе | **5348,00** | **5460,00** | **5400,00** | **5400,00** | **5400,00** |
| собственные доходы районного бюджета | 5348,00 | 5460,00 | 5400,00 | 5400,00 | 5400,00 |
| Основное мероприятие 2 | Ремонт муниципальных дорог и искусственных сооружений | Администрация Никольского муниципального района | - | всего, в том числе | **13883,00** | **13959,28** | **12814,81** | **12657,77** | **12657,77** |
| собственные доходы районного бюджета | **2792,00** | **3174,23** | **1854,00** | **3101,00** | **3101,00** |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 10989,10 | 10677,20 | 10851,20 | 11201,00 | 11201,00 |
| софинансирование из бюджетов поселений | 101,88 | 107,85 | 109,61 | 95,57 | 95,57 |
| Ремонт муниципальных автомобильных дорог и мостов | Администрация Никольского муниципального района | 1,2,3 | всего, в том числе | **2029,52** | **5000,00** | **1154,0** | **2401,00** | **2401,00** |
| собственные доходы районного бюджета | 2029,52 | 2700,00 | 1154,0 | 2401,00 | 2401,00 |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  | 2277,00 |  |  |  |
| софинансирование из бюджетов поселений |  | 23,00 |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети поселений | Администрации поселений | 1.Пр.8 | всего, в том числе | **11090,98** | **8485,05** | **10960,81** | **9556,77** | **9556,77** |
| софинансирование из бюджетов поселений | 101,88 | 84,85 | 109,61 | 95,57 | 95,57 |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 10989,10 | 8400,20 | 10851,20 | 9461,20 | 9461,20 |
|  | Расходы бюджет-ных ассигнований дорожного фонда района на выпол-нение работ соглас-но п. 5,1,5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.13.,5.14. «Порядка формирования и ис-пользования бюд-жетных ассигнова-ний Дорожного фонда Никольского муниципального района | Администрация Никольского муниципального района | - | всего, в том числе | **762,48** | **474,23** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| собственные доходы районного бюджета | 762,48 | 474,23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

к постановлению «Приложение 2

к постановлению администрации

Никольского муниципального района

от 21.12.2017 года № 922

**П Л А Н**

**реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог**

**общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района**

**на период 2016 – 2020 годы» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия или ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат мероприятия / контрольного события | | | | Финансовое обеспечение за счет средств районного бюджета (тыс. руб.) | | | | | |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольного события) | краткое описание результата (исходя из цели мероприятия) | наименование показателя, характери-зующего результат | единица измерения | значение показателя | всего | в том числе | | | | |
| собственные доходы районного бюджета | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | средства из бюджетов поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016-2020 годов» | Администрация Никольского района, Администрации поселений | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  | 22419,28 | 11634,23 | - | 10677,20 | - | 107,85 |
| 1. Ремонт муниципальных дорог и искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |  | 5000,00 | 2700,00 | - | 2277,00 | - | 23,00 |
| 1.1. Ремонт автомобильной дороги. Подъезд к деревне Криводеево Краснополянского сельского поселения | Администрация Никольского района | июль | сентябрь | Ремонт верхнего покрытия с восстановлением профиля дороги | длина отремонтированного участка | км | 1,00 | 300,00 | - | - | 297,00 | - | 3,00 |
| 1.2. Восстановление асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге деревня Мелентьево, ул. Заречная Краснополянского сельского поселения | Администрация Никольского района | июль | август | Восстановление ровности и сцепных характеристик верхнего покрытия | длина отремонтированного участка | км | 0,64 | 400,00 | 400,00 | - | - | - | - |
| 1.3. Ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети д. Осиново Краснополянского сельского поселения | Администрация Никольского района | июнь | август | Ремонт верхнего покрытия с восстановлением профиля дороги | длина отремонтированного участка | км | 1,50 | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - |
| 1.4. Ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети д. Родюкино, д. Мелентьево, ул. Полевая в Никольском районе | Администрация Никольского района | июль | Август | Ремонт верхнего покрытия с восстановлением профиля дороги | длина отремонтированного участка | км | 0,93 | 1000,00 | - | - | 990,00 | - | 10,00 |
| 1.5. Ремонт автомобильной дороги Верховино - Макаровский в Никольском районе | Администрация Никольского района | июль | Август | Ремонт верхнего покрытия с восстановлением профиля дороги | длина отремонтированного участка | км | 5,00 | 1000,00 | 1000,00 | - | - | - | - |
| 1.6. Ремонт автомобильной дороги Чернцово - Красная Звезда в Никольском районе | Администрация Никольского района | июнь | сентябрь | Ремонт покрытия с восстановлением профиля дороги | длина отремонтированных участков | км | 2,80 | 1000,00 | - | - | 990,00 | - | 10,00 |
| 1.7. Ремонт автомобильной дороги Полежаево - Белогарье в Никольском районе | Администрация Никольского района | июнь | сентябрь | Ремонт покрытия с восстановлением профиля дороги | длина отремонтированных участков | км | 1,00 | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - |
| 1.8. Ремонт автомобильной дороги Пермас - Липово в Никольском районе | Администрация Никольского района | июль | сентябрь | Ремонт покрытия с восстановлением профиля дороги | длина отремонтированных участков | км | 5,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| 1.9. Ремонт автомобильного моста через р. Козлечик на автомобильной дороге Милофаново-Красавино в Никольском районе | Администрация Никольского района | июль | сентябрь | Замена настила, частичная замена прогонов, свай | длина моста | п/м | 12,00 | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - |
| 2. Содержание муниципальных автомобильных дорог и мостов | Администрация Никольского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности дорог, обеспечение проезда по муниципальным дорогам | длина содержащихся дорог | км. | 156,30 | 3000,00 | 3000,00 | - | - | - | - | |
| 3.Содержание автомобильных дорог сельских поселений | Администрации поселений | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 284,73 | 5460,00 | 5460,00 | - | - | - | - |
| 3.1. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Аргуновского сельского поселения | Администрация Аргуновского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 25,50 | 510,80 | 510,80 | - | - | - | - |
| 3.2. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Завражского сельского поселения | Администрация Завражского с/п | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 22,50 | 415,10 | 415,10 | - | - | - | - |
| 3.3. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Зеленцовского сельского поселения | Администрация Зеленцовского с/п | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 45,00 | 900,20 | 900,20 | - | - | - | - |
| 3.4. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Кемского сельского поселения | Администрация Кемского с/п | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 27,90 | 522,10 | 522,10 | - | - | - | - |
| 3.5. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Краснополянского сельского поселения | Администрация Краснополянского с/п | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 64,60 | 1167,60 | 1167,60 | - | - | - | - |
| 3.6. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельского поселения Никольского | Администрация Никольского с/п | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 80,50 | 1603,60 | 1603,60 | - | - | - | - |
| 3.7. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Пермасского сельского поселения | Администрация Пермасского с/п | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 20,73 | 340,60 | 340,60 | - | - | - | - |
| 4.Ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети муниципального образования город Никольск | Администрация МО г. Никольск | июль | Август | Восстановление ровности и сцепных характеристик верхнего покрытия | длина отремонтированного участка | км. | 0,81 | 8485,05 | - | - | 8400,20 | - | 84,85 |
| 4.1. Восстановление асфальтобетонного покрытия по ул. Карла Маркса в г. Никольске Вологодской области | Администрация МО г. Никольск | июнь | Август | Восстановление ровности и сцепных характеристик верхнего покрытия | длина отремонтированного участка | км. | 0,21 | 3657,11 | - | - | 3620,54 | - | 36,57 |
| 4.2. Восстановление асфальтобетонного покрытия по ул. Советская между улицами Кузнецова - 25 Октября в г. Никольске Вологодской области | Администрация МО | июнь | Август | Восстановление ровности и сцепных характеристик верхнего покрытия | длина отремонтированного участка | км. | 0,20 | 1656,22 | - | - | 1639,66 | - | 16,56 |
| 4.3. Восстановление асфальтно-бетонного покрытия по ул. Заречной в г. Никольске Вологодской области | Администрация МО | июнь | Август | Восстановление ровности и сцепных характеристик верхнего покрытия | длина отремонтированного участка | км | 0,40 | 3171,72 | - | - | 3140,00 | - | 31,72 |
| 5. Расходы бюджетных ассигнований Дорожного фонда района на выполнение работ согласно п. 5,1,5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.13., 5.14. «Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Никольского муниципального района | Администрация Никольского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  | 474,23 | 474,23 | - | - | - | - |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |  |  | **22419,28** | **11634,23** | **0,00** | **10677,20** | **0,00** | **107,85** |