Герб

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2017 года № 490

г. Никольск

О внесении изменений в постановление администрации Никольского муниципального района от 21.12.2015 года № 922 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016-2020 годы»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского муниципального района Вологодской области, утверждённым постановлением администрации Никольского муниципального района от 06 августа 2014 года № 831, статьей 33 Устава Никольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Никольского муниципального района от 21.12.2015 года № 922 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016 – 2020 годы»» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016 – 2020 годы», утверждённой постановлением, (далее – программа):

**-** Строку «Объемы финансового обеспечения программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансового обеспечения программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 106 198,41 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год – 22 061,68 тыс. рублей  2017 год – 21 706,38 тыс. рублей  2018 год – 20 914,81 тыс. рублей  2019 год – 20 757,77 тыс. рублей  2020 год – 20 757,77 тыс. рублей  За счет средств Дорожного фонда области 50 747,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2016 год – 10 989,10 тыс. рублей  2017 год – 9 984,30 тыс. рублей  2018 год – 10 851,20 тыс. рублей  2019 год – 9 461,20 тыс. рублей  2020 год – 9 461,20 тыс. рублей  За счет средств районного бюджета 54 630,21 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2016 год – 10 639,98 тыс. рублей  2017 год – 11 634,23 тыс. рублей  2018 год – 9 954,00 тыс. рублей  2019 год – 11 201,00 тыс. рублей  2020 год – 11 201,00 тыс. рублей  За счет средств бюджетов поселений 499,60 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2016 год – 111,00 тыс. рублей  2017 год – 87,85 тыс. рублей  2018 год – 109,61 тыс. рублей  2019 год – 95,57 тыс. рублей  2020 год – 95,57 тыс. рублей  Прочие межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2016 год составляют 321,60 тыс. рублей.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2020 годов, могут быть уточнены с учетом изменений ассигнований бюджетов всех уровней.  Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов определяются соответствующими решениями Советов муниципальных образований). |

**-** Раздел III паспорта программы изложить в новой редакции:

«**III. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования.**

Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации муниципальной программы составляет 54 630,21 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год – 10 639,98 тыс. рублей;

2017 год – 11 634,23 тыс. рублей;

2018 год – 9 954,00 тыс. рублей;

2019 год – 11 201,00 тыс. рублей;

2020 год – 11 201,00 тыс. рублей;

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию муниципальной программы представлены в приложении 3 к муниципальной программе»;

**-** Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Никольского муниципального района от 28.02.2017 года № 262 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на 2016 – 2020 годы»», за исключением пункта 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Авангард» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского муниципального района.

Временно исполняющий

полномочия руководителя

администрации района А.Н. Баданина

к постановлению «Приложение 2

к постановлению администрации

Никольского муниципального района

от 21.12.2015 года № 922

**П Л А Н**

**реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог**

**общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района**

**на период 2016 – 2020 годы» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия или ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат мероприятия / контрольного события | | | | Финансовое обеспечение за счет средств районного бюджета (тыс. руб.) | | | | | |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольного события) | краткое описание результата (исходя из цели мероприятия) | наименование показателя, характери-зующего результат | единица измерения | значение показателя | всего | в том числе | | | | |
| собственные доходы районного бюджета | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | средства из бюджетов поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016-2020 годов» | Администрация Никольского района, Администрации поселений | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  | 21706,38 | 11634,23 | - | 9984,30 | - | 87,85 |
| 1. Ремонт муниципальных дорог и искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |  | 4957,82 | 3670,82 | - | 1287,00 | - | - |
| 1.1. Ремонт автомобильной дороги. Подъезд к деревне Криводеево Краснополянского сельского поселения | Администрация Никольского района | июль | сентябрь | Ремонт верхнего покрытия с восстановлением профиля дороги | длина отремонтированного участка | км | 1,00 | 303,54 | 6,54 | - | 297,00 | - | - |
| 1.2. Ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети д. Родюкино | Администрация Никольского района | июль | август | Ремонт верхнего покрытия с восстановлением профиля дороги | длина отремонтированного участка | км | 0,64 | 505,90 | 505,90 | - | - | - | - |
| 1.3. Ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети д. Осиново Краснополянского сельского поселения | Администрация Никольского района | июнь | август | Ремонт верхнего покрытия с восстановлением профиля дороги | длина отремонтированного участка | км | 1,50 | 505,90 | 505,90 | - | - | - | - |
| 1.4. Ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети д. Мелентьево, ул. Полевая в Никольском районе | Администрация Никольского района | июль | август | Ремонт верхнего покрытия с восстановлением профиля дороги | длина отремонтированного участка | км | 0,93 | 1011,80 | 21,80 | - | 990,00 | - | - |
| 1.5. Ремонт автомобильной дороги Верховино - Макаровский в Никольском районе | Администрация Никольского района | июль | август | Ремонт верхнего покрытия с восстановлением профиля дороги | длина отремонтированного участка | км | 5,00 | 1011,80 | 1011,80 | - | - | - | - |
| 1.6. Ремонт автомобильной дороги Чернцово - Красная Звезда в Никольском районе | Администрация Никольского района | июнь | сентябрь | Ремонт покрытия с восстановлением профиля дороги | длина отремонтированных участков | км | 2,80 | 1011,80 | 1011,80 | - | - | - | - |
| 1.7. Ремонт автомобильной дороги Пермас - Липово в Никольском районе | Администрация Никольского района | июль | сентябрь | Ремонт покрытия с восстановлением профиля дороги | длина отремонтированных участков | км | 5,00 | 101,18 | 101,18 | - | - | - | - |
| 1.8. Ремонт автомобильного моста через р. Козлечик на автомобильной дороге Милофаново-Красавино в Никольском районе | Администрация Никольского района | июль | сентябрь | Замена настила, частичная замена прогонов, свай | длина моста | п/м | 12,00 | 505,90 | 505,90 | - | - | - | - |
| 2. Содержание муниципальных автомобильных дорог и мостов | Администрация Никольского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности дорог, обеспечение проезда по муниципальным дорогам | длина содержащихся дорог | км. | 156,30 | 2443,25 | 2443,25 | - | - | - | - |
| 3.Содержание автомобильных дорог сельских поселений | Администрации поселений | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 284,73 | 5520,16 | 5520,16 | - | - | - | - |
| 3.1. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Аргуновского сельского поселения | Администрация Аргуновского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 25,50 | 510,80 | 510,80 | - | - | - | - |
| 3.2. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Завражского сельского поселения | Администрация Завражского с/п | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 22,50 | 415,10 | 415,10 | - | - | - | - |
| 3.3. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Зеленцовского сельского поселения | Администрация Зеленцовского с/п | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 45,00 | 900,20 | 900,20 | - | - | - | - |
| 3.4. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Кемского сельского поселения | Администрация Кемского с/п | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 27,90 | 522,10 | 522,10 | - | - | - | - |
| 3.5. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Краснополянского сельского поселения | Администрация Краснополянского с/п | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 64,60 | 1227,76 | 1227,76 | - | - | - | - |
| 3.6. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельского поселения Никольского | Администрация Никольского с/п | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 80,50 | 1603,60 | 1603,60 | - | - | - | - |
| 3.7. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Пермасского сельского поселения | Администрация Пермасского с/п | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 20,73 | 340,60 | 340,60 | - | - | - | - |
| 4.Ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети муниципального образования город Никольск | Администрация МО г. Никольск | июль | август | Восстановление ровности и сцепных характеристик верхнего покрытия | длина отремонтированного участка | км. | 0,81 | 8785,15 | - | - | 8697,30 | - | 87,85 |
| 4.1. Восстановление асфальтобетонного покрытия по ул. Карла Маркса в г. Никольске Вологодской области | Администрация МО г. Никольск | июнь | август | Восстановление ровности и сцепных характеристик верхнего покрытия | длина отремонтированного участка | км. | 0,21 | 4177,49 | - | - | 4135,72 | - | 41,77 |
| 4.2. Восстановление асфальтобетонного покрытия по ул. Советская между улицами Кузнецова - 25 Октября в г. Никольске Вологодской области | Администрация МО | июнь | август | Восстановление ровности и сцепных характеристик верхнего покрытия | длина отремонтированного участка | км. | 0,20 | 1639,82 | - | - | 1623,42 | - | 16,40 |
| 4.3. Восстановление асфальтно-бетонного покрытия по ул. Заречной в г. Никольске Вологодской области | Администрация МО | июнь | август | Восстановление ровности и сцепных характеристик верхнего покрытия | длина отремонтированного участка | км | 0,40 | 2967,84 | - | - | 2938,16 | - | 29,68 |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |  |  | **21706,38** | **11634,23** | **0,00** | **9984,30** | **0,00** | **87,85** |

Приложение 1

к постановлению «Приложение 3

к муниципальной программе

**Финансовое обеспечение**

**реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование ве-домственной целе-вой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Целевой показа-тель (приводится порядковый номер целевого показатля в соответствии с приложением 1 к подпрограмме | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| *2016 год* | *2017год* | *2018 год* | *2019 год* | *2020год* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа | Развитие сети авто-мобильных дорог общего пользования местного значения на территории Николь-ского муниципаль-ного района на пери-од 2016-2020 годов | Администрация Никольского муниципаль-ного района |  | всего, в том числе | **22061,68** | **21706,38** | **20914,81** | **20757,77** | **20757,77** |
| собственные доходы районного бюджета (в том числе софинансирование) | 10639,98 | 11634,23 | 9954,00 | 11201,00 | 11201,00 |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 10989,10 | 9984,30 | 10851,20 | 9461,20 | 9461,20 |
| софинансирование из бюджетов поселений | 111,00 | 87,85 | 109,61 | 95,57 | 95,57 |
| прочие межбюджетные трансферты из бюд-жетов поселений на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда | 321,60 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Содержание муници-пальных дорог и искусственных сооружений | Администрация Никольского муниципаль-ного района | - | всего, в том числе | **9668,98** | **7963,41** | **8100,00** | **8100,00** | **8100,00** |
| собственные доходы районного бюджета | 8388,08 | 7963,41 | 8100,00 | 8100,00 | 8100,00 |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 949,71 |  |  |  |  |
| прочие межбюджетные трансферты из бюд-жетов поселений на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда | 321,60 |  |  |  |  |
| софинансирование из бюджетов поселений | 9,59 |  |  |  |  |
| Содержание муниципальных дорог и мостов | Администрация Никольского муниципаль-ного района | - | всего, в том числе | **3327,33** | **2443,25** | **2700,00** | **2700,00** | **2700,00** |
| собственные доходы районного бюджета | 2368,03 | 2443,25 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 949,71 |  |  |  |  |
| софинансирование из бюджетов поселений | 9,59 |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог сельских поселений | Администрации поселений | - | всего, в том числе | **6341,65** | **5520,16** | **5400,00** | **5400,00** | **5400,00** |
| собственные доходы районного бюджета | 6020,05 | 5520,16 | 5400,00 | 5400,00 | 5400,00 |
| прочие межбюджетные трансферты из бюд-жетов поселений на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда | 321,60 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Ремонт муниципальных дорог и искусственных сооружений | Администрация Никольского муниципального района | - | всего, в том числе | **12392,70** | **13742,97** | **12814,81** | **12657,77** | **12657,77** |
| собственные доходы районного бюджета (в том числе софинансирование) | **2251,90** | **3670,82** | **1854,00** | **3101,00** | **3101,00** |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 10039,39 | 9984,30 | 10851,20 | 11201,00 | 11201,00 |
| софинансирование из бюджетов поселений | 101,41 | 87,85 | 109,61 | 95,57 | 95,57 |
| Ремонт муниципальных автомобильных дорог и мостов | Администрация Никольского муниципального района | 1,2,3 | всего, в том числе | **2251,90** | **4957,82** | **1154,0** | **2401,00** | **2401,00** |
| собственные доходы районного бюджета (в том числе софинансирование) | 2251,90 | 3670,82 | 1154,0 | 2401,00 | 2401,00 |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета |  | 1287,00 |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети поселений | Администрации поселений | 1.Пр.8 | всего, в том числе | **10140,80** | **8785,15** | **10960,81** | **9556,77** | **9556,77** |
| софинансирование из бюджетов поселений | 101,41 | 87,85 | 109,61 | 95,57 | 95,57 |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 10039,39 | 8697,30 | 10851,20 | 9461,20 | 9461,20 |
|  | Расходы бюджетных ассигнований дорожного фонда района на выполне-ние работ согласно п. 5,1,5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.13.,5.14. «Порядка формирования и ис-пользования бюд-жетных ассигнова-ний Дорожного фонда Никольского муниципального района | Администрация Никольского муниципального района | - | всего, в том числе | **762,48** | **0** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| собственные доходы районного бюджета | 762,48 | 0 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |