АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2017 года		                                                                                 №  683

г. Никольск

О внесении изменений в постановление администрации Никольского муниципального района от 21.12.2015 года № 922 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016-2020 годы»»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского муниципального района Вологодской области, утверждённым постановлением администрации Никольского муниципального района от 06 августа 2014 года № 831, статьей 33 Устава Никольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Приложение 2 к постановлению администрации Никольского муниципального района от 21.12.2015 года № 922 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Пункт 2 постановления администрации Никольского муниципального района от 12.05.2017 года № 490 «О внесении изменений в постановление администрации Никольского муниципального района от 21.12.2015 года № 922 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016-2020 годы»» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Авангард» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Временно исполняющий полномочия

руководителя администрации района				        А.Н. Баданина

Приложение 1

«Приложение 2

к постановлению администрации

Никольского муниципального района

от  21.12.2015 года №  922»

П Л А Н

реализации муниципальной программы  «Развитие сети автомобильных дорог

общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района

на  период 2016 – 2020 годы»  на 2017 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия или ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок | Ожидаемый непосредственный результат мероприятия / контрольного события | Финансовое обеспечение за счет средств районного бюджета (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольного события) | краткое описание результата (исходя из цели мероприятия) | наименование показателя, характери-зующего результат | единица измерения | значение показателя | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные доходы районного бюджета | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | средства из бюджетов поселений |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего в т.ч. | на экспертизу сметной документации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016-2020 годов» | Администрация Никольского района, Администрации поселений | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  | 21706,38 | 11634,23 | 57,82 | 0,00 | 9984,30 | 0,00 | 87,85 |
| 1. Ремонт муниципальных дорог и искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  | 28,484 | 4957,82 | 3670,82 | 57,82 | 0,00 | 1287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Ремонт автомобильной дороги. Подъезд к деревне Криводеево Краснополянского сельского поселения | Администрация Никольского района | июль | сентябрь | Ремонт верхнего покрытия с восстановлением профиля дороги | длина отремонтированного участка | км | 0,300 | 303,54 | 6,54 | 3,54 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Восстановление асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге деревня Мелентьево, ул. Заречная Краснополянского сельского поселения | Администрация Никольского района | июль | август | Восстановление ровности и сцепных характеристик верхнего покрытия | длина отремонтированного участка | км | 0,644 | 505,90 | 505,90 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети д. Осиново Краснополянского сельского поселения | Администрация Никольского района | июнь | август | Ремонт верхнего покрытия с восстановлением профиля дороги | длина отремонтированного участка | км | 1,500 | 505,90 | 505,90 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети д. Мелентьево, ул. Полевая в Никольском районе | Администрация Никольского района | июль | август | Ремонт верхнего покрытия с восстановлением профиля дороги | длина отремонтированного участка | км | 1,240 | 1011,80 | 21,80 | 11,80 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Ремонт автомобильной дороги Верховино - Макровский в Никольском районе | Администрация Никольского района | июль | август | Ремонт верхнего покрытия с восстановлением профиля дороги | длина отремонтированного участка | км | 5,000 | 1011,80 | 1011,80 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Ремонт автомобильной дороги Чернцово - Красная Звезда в Никольском районе | Администрация Никольского района | июнь | сентябрь | Ремонт покрытия с восстановлением профиля дороги | длина отремонтированных участков | км | 2,800 | 1011,80 | 1011,80 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Ремонт автомобильной дороги Пермас - Липово в Никольском районе | Администрация Никольского района | июль | сентябрь | Восстановление водопропускной способности трубы | длина искуственного сооружения | п/м | 5,000 | 101,18 | 101,18 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Ремонт автомобильного моста через р. Козлечик на автомобильной дороге Милофаново-Красавино в Никольском районе | Администрация Никольского района | июль | сентябрь | Замена настила, частичная замена прогонов, свай | длина моста | п/м | 12,000 | 505,90 | 505,90 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Содержание муниципальных автомобильных дорог и мостов | Администрация Никольского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности дорог, обеспечение проезда по муниципальным дорогам | длина содержащихся дорог | км. | 156,300 | 2443,25 | 2443,25 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.Содержание автомобильных дорог сельских поселений | Администрации поселений | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 284,730 | 5520,16 | 5520,16 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Аргуновского сельского поселения | Администрация Аргуновского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 25,500 | 510,80 | 510,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Завражского сельского поселения | Администрация Завражского с/п | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 22,500 | 415,10 | 415,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Зеленцовского сельского поселения | Администрация Зеленцовского с/п | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 45,000 | 900,20 | 900,20 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Кемского сельского поселения | Администрация Кемского с/п | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 27,900 | 522,10 | 522,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Краснополянского сельского поселения | Администрация Краснополянского с/п | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 64,600 | 1227,76 | 1227,76 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельского поселения Никольского | Администрация Никольского с/п | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 80,500 | 1603,60 | 1603,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Пермасского сельского поселения | Администрация Пермасского с/п | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 20,730 | 340,60 | 340,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.Ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети муниципального образования город Никольск | Администрация МО г. Никольск | июль | август |  |  | км. | 1,025 | 8785,15 | 0,00 |  | 0,00 | 8697,30 | 0,00 | 87,85 |
| 4.1. Восстановление асфальтобетонного покрытия по ул. Карла Маркса от ул. Советской до пл. Молодежной в г. Никольске Вологодской области | Администрация МО г. Никольск | июнь | август | Восстановление ровности и сцепных характеристик верхнего покрытия | длина отремонтированного участка | км. | 0,400 | 4177,49 | 0,00 |  | 0,00 | 4135,71 | 0,00 | 41,77 |
| 4.2. Восстановление асфальтобетонного покрытия по ул. Советская между улицами Кузнецова - 25 Октября в г. Никольске Вологодской области | Администрация МО г. Никольск | июнь | август | Восстановление ровности и сцепных характеристик верхнего покрытия | длина отремонтированного участка | км. | 0,275 | 1639,82 | 0,00 |  | 0,00 | 1623,43 | 0,00 | 16,40 |
| 4.3. Восстановление асфальтобетонного покрытия по ул. Заречной в г. Никольске Вологодской области | Администрация МО г. Никольск | июнь | август | Восстановление ровности и сцепных характеристик верхнего покрытия | длина отремонтированного участка | км | 0,350 | 2967,84 | 0,00 |  | 0,00 | 2938,16 | 0,00 | 29,68 |
| 5. Расходы бюджетных ассигнований Дорожного фонда района на выполнение работ согласно п. 5,1,5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.13., 5.14. «Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Никольского муниципального района | Администрация Никольского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 21706,38 | 11634,23 | 57,82 | 0,00 | 9984,30 | 0,00 | 87,85 |