АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2015 года		                                                                                 № 922

г. Никольск

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие сети автомобильных дорог общего

пользования местного значения на территории

Никольского муниципального района

на период 2016-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об  автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений  в отдельные  законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Никольского муниципального района

на период 2016-2020 годы» (прилагается).

2. Финансовому  управлению Никольского района (Воронина О.И.) предусматривать ежегодно при  формировании проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период выделение средств на реализацию указанной Программы.

3. Рекомендовать муниципальным  образованиям района  предусматривать средства на реализацию данной программы.

4. Утвердить План  реализации муниципальной программы на 2016 год (прилагается).

5. Контроль за выполнением данной программы возложить на заведующего отделом по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию администрации Никольского  муниципального района Панову Н.В.

Глава района					В.В. Панов

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог

общего пользования местного значения на территории

Никольского муниципального района на период 2016-2020 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Никольского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Муниципальные образования района |
| Цели и задачи программы | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а так же развитие сети автодорог общего пользования в соответствии с потребностями населения и экономики района. ЗАДАЧИ: - сохранение действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. - улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорог. - проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. - осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог (включая строительство автомобильных подъездов к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям для жилищного строительства) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения (включая искусственные сооружения на них). |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Срок и этапы реализации программы | 2016-2020 годы, реализация Программы будет осуществляться без выделения этапов. |
| Целевые показатели программы | Доля сельских населенных пунктов района обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог через сеть муниципальных дорог. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения %; Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 2014 года; |
| Объемы финансового обеспечения программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет в том числе по годам: 2016 год – 21866,972 тыс. рублей 2017 год – 14370,34тыс. рублей 2018 год - 14370,34 тыс. рублей 2019 год – 14370,34тыс. рублей 2020 год – 14370,34 тыс. рублей За счет средств Дорожного фонда области 25902,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 11114,7 тыс. рублей 2017 год – 3697,0 тыс. рублей 2018 год - 3697,0 тыс. рублей 2019 год - 3697,0 тыс. рублей 2020 год - 3697,0 тыс. рублей За счет средств районного бюджета 54045,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 10640,0 тыс. рублей 2017 год – 10640,0 тыс. рублей 2018 год - 10640,0 тыс. рублей 2019 год - 10640,0 тыс. рублей 2020 год - 10640,0 тыс. рублей За счет средств бюджетов поселений 261,63 тыс. рублей в том числе по годам реализации: 2016 год – 112,272 тыс. рублей 2017 год – 37,34 тыс. рублей 2018 год - 37,34 тыс. рублей 2019 год – 37,34 тыс. рублей 2020 год – 37,34 тыс. рублей Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2020 годов, могут быть уточнены с учетом изменений ассигнований бюджетов всех уровней. Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов определяются соответствующими решениями Советов муниципальных образований). |
| Ожидаемые результаты программы | За период реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов: - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 87,43% в 2014 года до 72,3 % в 2020 года. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2020 году увеличится на 15,13%. Увеличение количества сельских населенных пунктов обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог расположенных на муниципальных автомобильных дорогах к 2020 году составит 80% и увеличится на 17%. Общая доля населенных пунктов – обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог в 2020 году составит 87,4 % и увеличится на 3,2 % к уровню 2014 года. Планируемое количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016-2020 годах составит 12,1 км. Ввод построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения планируется 3,4 км. |

РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Сферой реализации муниципальной программы является обеспечение сохранности развития и устойчивого функционирования транспортной системы Никольского муниципального района.

Транспортный комплекс района недостаточно развит, единственным видом транспорта является автомобильный, что  требует наличия развитой сети  автомобильных дорог с  комплексом различных инженерных сооружений. Существующая сеть не полностью соответствует социальным и экономическим потребностям населения района.

Дорожная сеть Никольского муниципального района состоит из автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, муниципальных автомобильных дорог  общего пользования и улично-дорожной сети муниципальных образований. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или  межмуниципального значения составляет 551,481 км. Протяженность  муниципальных  автомобильных дорог общего пользования ведущих к населенным пунктам с проживающим населением составляет 177,24 км.

Протяженность улично-дорожной сети муниципальных образований составляет 343,98 км.

Структура автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и улично-дорожной сети в границах населенных пунктов сельских поселений Никольского муниципального района по типам покрытий представлена в таблице 1

| № п/п | Тип покрытия | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |
|  |  |  | муниципальных автомобильных дорог | улично-дорожная сеть в границах населенных пунктов |
|  | Аргуновское сельское поселение |
| 1. | цементно-бетонное | 0,75 |  | 0,75 |
| 2. | асфальтобетонное | 8,65 | 1 | 7,65 |
| 3. | переходного типа | 18 | 8,7 | 9,3 |
| 4. | грунтовые | 24,3 | 16,5 | 7,8 |
|  | Всего: | 51,7 | 26,2 | 25,5 |
|  | Завражское сельское поселение |
| 1. | цементно-бетонное | 15,197 | 14,597 | 0,6 |
| 2. | асфальтобетонное | 0 | 0 | 0 |
| 3. | переходного типа | 20,8 | 1,6 | 19,2 |
| 4. | грунтовые | 9,7 | 7 | 2,7 |
|  | Всего: | 45,697 | 23,197 | 22,5 |
|  | Зеленцовское сельское поселение |
| 1. | цементно-бетонное | 0 | 0 | 0 |
| 2. | асфальтобетонное | 0 | 0 | 0 |
| 3. | переходного типа | 67,5 | 22,5 | 45 |
| 4. | грунтовые | 12,7 | 12,7 | 0 |
|  | Всего: | 80,2 | 35,2 | 45 |
|  | Кемское сельское поселение |
| 1. | цементно-бетонное | 22,8 | 22,8 | 0 |
| 2. | асфальтобетонное | 0 | 0 | 0 |
| 3. | переходного типа | 31,1 | 12,4 | 18,7 |
| 4. | грунтовые | 23,9 | 14,7 | 9,2 |
|  | Всего: | 77,8 | 49,9 | 27,9 |
|  | Краснополянское сельское поселение |
| 1. | цементно-бетонное |  | 0 | 0 |
| 2. | асфальтобетонное | 7,057 | 0,5 | 6,557 |
| 3. | переходного типа | 30,6161 | 6,1405 | 24,4756 |
| 4. | грунтовые | 49,9674 | 16,8 | 33,5674 |
|  | Всего: | 87,6405 | 23,4405 | 64,6 |
|  | Никольское сельское поселение |
| 1. | цементно-бетонное | 0 | 0 |  |
| 2. | асфальтобетонное | 16,0737 | 1,2 | 14,8737 |
| 3. | переходного типа | 46,715 | 10,8 | 35,915 |
| 4. | грунтовые | 52,616 | 22,9 | 29,716 |
|  | Всего: | 115,4047 | 34,9 | 80,5047 |
|  | Пермасское сельское поселение |
| 1. | цементно-бетонное | 0 | 0 | 0 |
| 2. | асфальтобетонное | 0,39 | 0 | 0,39 |
| 3. | переходного типа | 5,6 | 5,6 | 0 |
| 4. | грунтовые | 33,74 | 3,4 | 20,34 |
|  | Всего | 39,73 | 19 | 20,73 |
|  | ИТОГО: | 498,5722 | 211,8375 | 286,7347 |

На муниципальных автомобильных дорогах находится 14 автомобильных мостов: 12 мостов выполнены в деревянном исполнении, 2 моста железобетон, металл, дерево. В  сельских населенных пунктах находятся 12 автомобильных мостов, все мосты в деревянном исполнении. По состоянию на 01.01.2015 года из 14 автомобильных мостов на муниципальных дорогах требуется ремонт 5 мостов, из 12  автомобильных мостов сельских поселений ремонт требуется 5 автомобильным мостам.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды,  хозяйственной деятельности человека и  постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.  Для их  соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение  различных видов дорожных работ.

Состояние сети дорог определяется  своевременностью полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и  реконструкции дорог и  зависит напрямую от  объемов финансирования и  стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их  недостаточности.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях интенсивности  движения, изменения  состава движения в сторону увеличения, грузоподъемности транспорта и  в результате возросшей нагрузкой на ось, не соблюдение межремонтных сроков приводит к  накоплению количества не  отремонтированных дорог, увеличению участков дорог с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых требуется проведение  капитального ремонта или реконструкции.

Доля  протяженности муниципальных автомобильных дорог общего пользования не отвечающих нормативным требованиям в 2013 году составило 89%, в 2014 году – 87,43%, в 2015 году  составит – 79,7%.

По состоянию на 01.01.2014 года доля  сельских населенных пунктов не обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог по муниципальным автомобильным дорогам составляет 27 населенных пунктов или 37,0%.

Ограниченность транспортной доступности ряда сельских населенных пунктов приводит к отсутствию возможности предоставления необходимых социальных услуг, квалифицированной медицинской помощи населению.

Учитывая вышеизложенное в условиях ограниченных финансовых средств остро стоит задача их  концентрированного  и  оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог  в том числе и улично-дорожной сети и сооружений на них учитывая интенсивность движения, востребованность дорог, количество проживающего населения в данном конкретном направлении и многие другие факторы.

Применение программно-целевого метода в развитии муниципальных  автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети в границах населенных пунктов на территории Никольского муниципального района позволит целенаправленно решить  неотложные проблемы дорожной отрасли района в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

В целях снижения аварийности на дорогах общего пользования местного значения, уменьшения дорог  с  ненадлежащим техническим состоянием при увеличивающейся  интенсивности движения, учитывая возрастание скоростных режимов повышения социальной защищенности населения района необходима реализация мероприятий программы.

II. Цели, задачи, целевые показатели, основные  ожидаемые конечные результаты муниципальной программы,  сроки реализации муниципальной программы.

Исходя из  стратегических приоритетов целью муниципальной программы является  сохранение и развитие сети  автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с  потребностями населения,  темпами социально-экономического развития района.

Для достижения указанной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по  содержанию и  ремонту автомобильных дорог с целью улучшения  их  транспортно-эксплуатационных показателей и пропускной  способности.

- строительство новых дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с  сетью автомобильных дорог общего пользования.

улучшение  потребительских свойств автомобильных дорог, повышение  надежности и  безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения.

-  повышение качества дорожных работ с использованием новых технологий и материалов.

Сведения о целевых показателях программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Методика  расчета  значений целевых показателей муниципальной программы приведена  в приложении 2 к муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы позволит к 2020 году:

- снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 87,43% в 2014 года, до 72,3% в 2020 году. Запланирован ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 12,1 км.

- улично-дорожной сети – 1,63км;

- ввод построенных автомобильных дорог  общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования составит 3,4 км.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным  показателям к 2020 году составит 15,13%.

Доля населенных пунктов с проживающим населением расположенных на муниципальных автомобильных дорог обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог к 2020 году составит 80 % и  увеличится на 17% к уровню 2014 года.

Срок реализации программы 2016-2020 годы.

III. Информация о финансовом  обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем средств районного бюджета, необходимых для  реализации муниципальной программы составляет 53200,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год – 10640,0 тыс. рублей

2017 год – 10640,0 тыс. рублей

2018 год – 10640.0 тыс. рублей

2019 год – 10640,0 тыс. рублей

2020 год – 10640,0 тыс. рублей

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию муниципальной программы представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

IV.Прогнозная оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджета муниципальных образований района для реализации муниципальной программы.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием,  общественных, научных и иных организаций, а так же внебюджетных фондов, представлены  в приложении 4 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

С В Е Д Е Н И Я

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Задачи направления на достижение цели | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетное | Оценочное | Плановое |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 87,43 | 80,04 | 78,85 | 77,15 | 75,74 | 73,2 | 72,3 |
| 2. | Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог местного значения. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 2,06 | 3,5 | 1,6 | 1,9 | 1,94 | 1,98 | 2,0 |
| 3. |  | Доля населенных пунктов с проживающим населением обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью дорог общего пользования через сеть муниципальных дорог | % | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 80 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

С В Е Д Е Н И Я

о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя

подпрограммы к муниципальной программе

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю | Базовые показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор данных по целевому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  | Годовая на 31.12. текущего года |  | Dp – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям (км) Do – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | Ведомственная отчетность | муниципальные автомобильные дороги | Сплошное наблюдение | Отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию |
| 2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % |  | Годовая на 31.12. текущего года |  | Dор - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в отношении которых проведен ремонт Dтр - протяженность автомобильных дорог общего пользования в отношении которых требуется проведение ремонта на начало года | Ведомственная отчетность | муниципальные автомобильные дороги | Сплошное наблюдение | Отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию |
| 3. | Доля сельских населенных пунктов с проживающим населением обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью дорог общего пользования через сеть муниципальных дорог | % |  | Годовая на 31.12. текущего года |  | Но –количество сельских населенных пунктов обеспеченных круглогодичной связью с сетью дорог общего пользования через сеть муниципальных дорог. Ноб – количество населенных пунктов с проживающим населением находящихся на муниципальных автомобильных лорогах. | Ведомственная отчетность | муниципальные автомобильные дороги | Сплошное наблюдение | Отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию |

Приложение № 4

к муниципальной программе

ПРОГНОЗНАЯ (справочная) оценка

привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, средств организаций

на реализацию целевой муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) |
| --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего: | 11226,972 | 3734,34 | 3734,34 | 3734,34 | 3734,34 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 11114,7 | 3697,0 | 3697,0 | 3697,0 | 3697,0 |
| Бюджет поселений | 112,272 | 37,34 | 37,34 | 37,34 | 37,34 |
| Организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях муниципальной программы в разрезе поселений

| № п/п | Наименование поселения | Значения целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отчетное | Оценочное | Плановое |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальное образование город Никольск Увеличение протяженности дорог улично-дорожной сети. Соответствию требованиям п. 3.1. к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, улиц и дорог городов и других населенных пунктов ГОСТ Р50597-93 в процентном отношении к общей протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети М.О. г. Никольск | 0 | 1,55 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 6,3 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Никольского муниципального района

от  21.12.2015 года № 922

П Л А Н

реализации муниципальной программы

на  2016 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия или ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок | Ожидаемый непосредственный результат мероприятия / контрольного события | Финансовое обеспечение за счет средств районного бюджета (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реали-зации | окончания реализации (наступления контрольного события) | краткое описание результата (исходя из цели мероприятия) | наименование показателя, характери-зующего результат | единица измере-ния | значение показателя | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные доходы районного бюджета | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | субвенции, субсидии и иные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016-2020 годов» | Администрация Никольского района, Администрации поселений | 01.01 | 31.12 |  |  |  |  | 21866,972 | 10640,0 | 0 | 11114,7 | 0 | 112,272 |
| 1. Ремонт муниципальных автомобильных дорог и мостов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ремонт автомобильной дороги Шарженьга-Качуг в Никольском районе | Администрация Никольского района | июль | сентябрь | Восстановление водопропускной способности трубопереезда через р. Черная | длина искусственного сооружения | п/м | 12,5 | 357,9 | 357,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к пос. Светлый Ключ в Никольском районе | Администрация Никольского района | июль | август | Восстановление водопропускной способности труб | длина искусственных сооружений | п/м | 20 | 378,6 | 378,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Ремонт автомобильной дороги Малиновка-Красавино в Никольском районе | Администрация Никольского района | июнь | август | Восстановление водопропускной способности трубопереездов | длина искусственных сооружений | п/м | 15 | 393,02 | 393,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.Восстановление асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Дъячково-Никольское в Никольском районе | Администрация Никольского района | июль | август | Восстановление ровности и сцепных характеристик верхнего покрытия | длина отремонтированного участка | км | 0,1 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Ремонт автомобильной дороги Борок-Демино в Никольском районе | Администрация Никольского района | июль | сентябрь | Ремонт верхнего покрытия с восстановлением профиля дороги | длина отремонтированных участков | км | 2 | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Содержание муниципальных автомобильных дорог и мостов | Администрация Никольского района | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | Обеспечение сохранности дорог, обеспечение проезда по муниципальным дорогам | длина содержащихся дорог | км. | 156,3 | 2500,0 | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Содержание автомобильных дорог сельских поселений | Администрации поселений | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 284,73 | 5348,0 | 5348,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Аргуновского сельского поселения | Администрация Аргуновского сельского поселения | 01.01. | 31.12. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 25,5 | 475,6 | 475,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Завражского сельского поселения | Администрация Завражского с/п | 01.01 | 31.12. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 22,5 | 419,7 | 419,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Зеленцовского сельского поселения | Администрация Зеленцовского с/п | 01.01 | 31.12. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 45 | 839,3 | 839,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Кемского сельского поселения | Администрация Кемского с/п | 01.01 | 31.12. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 27,9 | 520,4 | 520,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Краснополянского сельского поселения | Администрация Краснополянского с/п | 01.01 | 31.12. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 64,6 | 1204,9 | 1204,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Никольского сельского поселения | Администрация Никольского с/п | 01.01 | 31.12. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 80,5 | 1501,5 | 1501,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Пермасского сельского поселения | Администрация Пермасского с/п | 01.01 | 31.12. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, обеспечение проезда по дорогам в границах населенных пунктов | длина содержащихся дорог | км. | 20,73 | 386,6 | 386,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети муниципального образования город Никольск | Администрация МО г. Никольск | июль | август |  |  | км. |  | 11216,972 | 0 | 0 | 11114,7 |  | 112,272 |
| 4.1.Восстановлениеасфальтобетонного покрытия по ул. Ленина в г. Никольске Вологодской области | Администрация МО г. Никольск | июль | август | Восстановление ровности и сцепных характеристик верхнего покрытия | длина отремонтированного участка | км. | 0,35 | 3393,94 | 0 | 0 | 3360,0 | 0 | 33,94 |
| 4.2. Восстановление асфальтобетонного покрытия по ул. Карла Маркса в г. Никольске Вологодской области | Администрация МО г. Никольск | июль | август | Восстановление ровности и сцепных характеристик верхнего покрытия | длина отремонтированного участка | км. | 0,27 | 2671,415 | 0 | 0 | 2644,7 | 0 | 26,715 |
| 4.3. Восстановление асфальтобетонного покрытия по ул. Красная между улицами Павлова-25 Октября в г. Никольске Вологодской области | Администрация МО г. Никольск | июль | август | Восстановление ровности и сцепных характеристик верхнего покрытия | длина отремонтированного участка | км. | 0,53 | 5161,617 | 0 | 0 | 5110,0 | 0 | 51,617 |
| 5. Расходы бюджетных ассигнований Дорожного фонда района на выполнение работ согласно п. 5,1,5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.13., 5.14. «Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Никольского муниципального района | Администрация Никольского района | 01.01 | 31.12. |  |  |  |  | 762,48 | 762,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 21866,972 | 10640,0 | 0 | 11114,7 | 0 | 112,272 |

Приложение 3

к муниципальной программы

Финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

| Статус | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме) | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017год | 2018 год | 2019 год | 2020год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016-2020 годов | Администрация Никольского муниципального района |  | всего, в том числе | 21866,972 | 14370,34 | 14370,34 | 14370,34 | 14370,34 |
|  |  |  |  | собственные доходы районного бюджета | 10640,0 | 10640,0 | 10640,0 | 10640,0 | 10640,0 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 11114,7 | 3697,0 | 3697,0 | 3697,0 | 3697,0 |
|  |  |  |  | софинансирование из бюджетов поселений | 112,272 | 37,34 | 37,34 | 37,34 | 37,34 |
| Основное мероприятия 1 | Содержание муниципальных дорог и искусственных сооружений | Администрация Никольского муниципального района | - | всего, в том числе | 7848,0 | 8600,0 | 8700,0 | 8700,0 | 8700,0 |
|  |  |  |  | собственные доходы районного бюджета | 7848,0 | 8600,0 | 8700,0 | 8700,0 | 8700,0 |
|  | Содержание муниципальных дорог и мостов | Администрация Никольского муниципального района | - | всего, в том числе | 2500,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  |  |  | собственные доходы районного бюджета | 2500,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  | Содержание автомобильных дорог сельских поселений | Администрации поселений | - | всего, в том числе | 5348,0 | 5600,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 |
|  |  |  |  | собственные доходы районного бюджета | 5348,0 | 5600,0 | 5700,0 | 5700,0 | 5700,0 |
| Основное мероприятие 2 | Ремонт муниципальных дорог и искусственных сооружений | Администрация Никольского муниципального района | - | всего, в том числе | 14018,972 | 5770,34 | 5670,34 | 5670,34 | 5670,34 |
|  |  |  |  | собственные доходы районного бюджета | 2792 | 2036 | 1936 | 1936 | 1936 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 11114,7 | 3697,0 | 3697,0 | 3697,0 | 3697,0 |
|  |  |  |  | софинансирование из бюджетов поселений | 112,272 | 37,34 | 37,34 | 37,34 | 37,34 |
|  | Ремонт муниципальных автомобильных дорог и мостов | Администрация Никольского муниципального района | 1,2,3 | всего, в том числе | 2029,52 | 1336,0 | 1236,0 | 1236,0 | 1236,0 |
|  |  |  |  | собственные доходы районного бюджета | 2029,52 | 1336,0 | 1236,0 | 1236,0 | 1236,0 |
|  | Ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети поселений | Администрации поселений | 1.Пр.8 | всего, в том числе | 11226,972 | 3734,34 | 3734,34 | 3734,34 | 3734,34 |
|  |  |  |  | софинансирование из бюджетов поселений | 112,272 | 37,34 | 37,34 | 37,34 | 37,34 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 11114,7 | 3697,0 | 3697,0 | 3697,0 | 3697,0 |
|  | Расходы бюджетных ассигнований дорожного фонда района на выполнение работ согласно п. 5,1,5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.13.,5.14. «Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Никольского муниципального района | Администрация Никольского муниципального района | - | всего, в том числе | 762,48 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
|  |  |  |  | Собственные доходы районного бюджета | 762,48 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |