Приложение № 1 к постановлению

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства Никольского муниципального района на 2015-2021 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно-хозяйственного комплекса администрации Никольского района |
| Соисполнители программы | - муниципальные образования Никольского района (по согласованию);  - учреждения бюджетной сферы (по согласованию); |
| Участники программы | - муниципальные образования Никольского района (по согласованию);  - учреждения бюджетной сферы (по согласованию); |
| Цели и задачи программы | Цель программы:  - повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потребления энергетических ресурсов;  - создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития;  - снижение антропогенного влияния на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности граждан в Никольском муниципальном районе.  Задачи Программы:  - повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений;  - снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений;  - снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в многоквартирных домах;  - снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры;  - снижение захламления земель отходами производства,  - снижение уровня загрязнения водных объектов, в том числе за счет выполнения комплекса работ по реконструкции и ремонту очистных сооружений канализации,  - снижение объёма вторичных ресурсов, размещаемых на объектах ТБО,  - формирование экологического мировоззрения и экологической культуры (экологического сознания) населения,  - совершенствование системы комплексного мониторинга окружающей среды и государственного экологического надзора |
| Подпрограммы программы | 1. Энергосбережение Никольского муниципального района на 2015-2021 годы 2. Рациональное природопользование и охрана окружающей среды Никольского муниципального района на 2015 – 2021 годы |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации – 2015-2021 годы  Этапы реализации программы не выделяются |
| Целевые показатели программы | 1. доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;  2. доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;  3. доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;  4. удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);  5. удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);  6. удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);  7. удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);  8. удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);  9. удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);  10 удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных;  11. доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии;  12. доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды;  13. количество технически перевооруженных котельных, находящихся в зданиях общеобразовательных организаций, учреждений культуры и отдыха (ед.);  14. доля технически перевооруженных объектов от общего числа объектов, требующих перевооружения;  15. доля экологически безопасной утилизации ТБО  16. доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме стоков, отводимых в водные объекты.  17. доля отходов, являющихся вторичными ресурсами, не допущенных к размещению на полигонах ТБО и открытых площадках с грунтовым покрытием.  18. количество населения района, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности. |
| Объем финансового обеспечения  программы | **Общий объем – 44652,3 тыс.руб.**  2015 год – 8363,4 тыс.руб.  2016 год – 595,7 тыс.руб.  2017 год – 669,8 тыс.руб.  2018 год – 9252,5 тыс.руб.  2019 год – 1669,5 тыс.руб.  2020 год – 1473,5 тыс.руб.  2021 год – 22627,9 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | За период с 2015 года по 2021 год планируется достижение следующих результатов:  - сохранение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования на уровне 100%;  - повышение объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования с 51% в 2013 до 70% в 2021 г.;  - повышение объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования с 80% в 2013 до 88% в 2021 г.;  - снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления муниципальных учреждений с 207,7 кВт•ч/кв.м (в расчете на 1 кв.м. общей площади) до 10 кВт•ч/кв.м в 2021 г.;  - снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с 0,17 Гкал/кв. м в 2013 г. (в расчете на 1 кв.м. общей площади) до 0,158 Гкал/кв. м в 2021 г.;  - снижение удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с 2,3 куб. м/чел (в расчете на 1 чел.) в 2013 г. до 2,0 куб. м/чел в 2021 г.;  - снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах с 14,6 кВт•ч/кв.м (в расчете на 1 кв.м. общей площади) до 14,2 кВт•ч/кв.м в 2021 г.;  - снижение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах с 0,23 Гкал/кв. м в 2013 г. (в расчете на 1 кв.м. общей площади) до 0,2 Гкал/кв. м в 2021 г.;  - снижение удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах с 3,1 куб. м/чел (в расчете на 1 чел.) в 2013 г. до 2,7 куб. м/чел в 2021 г.;  - снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных с 0,21 т.у.т./Гкал в 2013 г. до 0,2 т.у.т./Гкал в 2021 г.;  - снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии с 9% в 2013 г. до 7% в 2021 г.;  - снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды с 3% в 2013 г. до 2% в 2021 г.;  -количество технически перевооруженных котельных- 1 ед.- 2018 год;  - доля технически перевооруженных объектов в 2018 г.- 100%;  - увеличение доли экологически безопасной утилизации твердых бытовых отходов с 54 % (в 2013 г.) до 85 % (к 2021 г.),  - снижение доли загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке, с 30 % (в 2013 г.) до 10 % (к 2021 г.),  - увеличение доли отходов, являющихся вторичными ресурсами, поступающих на дальнейшую переработку.  с 15 % (в 2013 г.) до 45% (к 2021 г.)  - рост количества населения района, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности, с 1500 (в 2013 г.) до 2200 человек (к 2021 г.). |

**Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

 Муниципальная программа «Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства Никольского муниципального района на 2015-2021 годы» (далее - муниципальная программа) направлена на дальнейшее развитие основных отраслей экономики, жилищно-коммунального хозяйства.

На территории Никольского муниципального района предоставлением жилищно-коммунальных услуг занимается 6 предприятий: две муниципальной (МУП «Никольские теплосети», МУП «Жилищно-коммунальное управление города Никольска») и три частной формы собственности (ООО «Коммунальные услуги», ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис», ЗАО «Агрофирма имени Павлова»). Ежегодно подлежат паспортизации 41 котельных, тепловых сетей – 13,3 км, водопроводных сетей – 54,6 км, канализационных сетей – 7,8 км. В перспективе на будущее, в частности до 2025 года планируется перевод всех котельных на местные виды топлива, обладающие высокой теплоотдачей, оборудование с автоматической подачей топлива, без привлечения дополнительной рабочей силы.

Услуги по электроснабжению и газоснабжению предоставляют два предприятия ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» и ООО «Управление «Севергаз».

Управляющими компаниями в городе Никольске являются два предприятия: МУП «Жилищно-коммунальное управление города Никольска», МУП «Никольские теплосети.

Экологическая обстановка в районе оценивается как стабильная с тенденцией к улучшению, но, несмотря на некоторые позитивные результаты, многие проблемы в сфере экологии до конца не решены и требуют программного подхода и дополнительных действий.

В настоящее время в Никольском муниципальном районе основной нерешенной проблемой является несоответствие растущего объема образования отходов производства и потребления с выполняемыми мероприятиями по их безопасному размещению.

Загрязнение территории района бытовыми отходами и мусором является одной из наиболее серьезных экологических проблем.

**Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Исходя из стратегических приоритетов целями муниципальной программы являются

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потребления энергетических ресурсов;

- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития;

- снижение антропогенного влияния на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности граждан в Никольском муниципальном районе.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

- повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений;

- снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений;

- снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в многоквартирных домах;

- снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры;

- снижение захламления земель отходами производства,

- снижение уровня загрязнения водных объектов, в том числе за счет выполнения комплекса работ по реконструкции и ремонту очистных сооружений канализации,

- снижение объёма вторичных ресурсов, размещаемых на объектах ТБО,

- формирование экологического мировоззрения и экологической культуры (экологического сознания) населения,

- совершенствование системы комплексного мониторинга окружающей среды и государственного экологического надзора.

Сведения о целевых показателях муниципальной программыпредставлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы приведена в приложении 2 к муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

- сохранение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования на уровне 100%;

- повышение объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования с 51% в 2013 до 70% в 2021 г.;

- повышение объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования с 80% в 2013 до 88% в 2021 г.;

- снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления муниципальных учреждений с 207,7 кВт•ч/кв.м (в расчете на 1 кв.м. общей площади) до 10 кВт•ч/кв.м в 2021 г.;

- снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с 0,17 Гкал/кв. м в 2013 г. (в расчете на 1 кв.м. общей площади) до 0,158 Гкал/кв. м в 2021 г.;

- снижение удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с 2,3 куб. м/чел (в расчете на 1 чел.) в 2013 г. до 2,0 куб. м/чел в 2021 г.;

- снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах с 14,6 кВт•ч/кв.м (в расчете на 1 кв.м. общей площади) до 14,2 кВт•ч/кв.м в 2021 г.;

- снижение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах с 0,23 Гкал/кв. м в 2013 г. (в расчете на 1 кв.м. общей площади) до 0,2 Гкал/кв. м в 2021 г.;

- снижение удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах с 3,1 куб. м/чел (в расчете на 1 чел.) в 2013 г. до 2,7 куб. м/чел в 2021 г.;

- снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных с 0,21 т.у.т./Гкал в 2013 г. до 0,2 т.у.т./Гкал в 2021 г.;

- снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии с 9% в 2013 г. до 7% в 2021 г.;

- снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды с 3% в 2013 г. до 2% в 2021 г.;

- -количество технически перевооруженных котельных- 1 ед.- 2018 год;

- доля технически перевооруженных объектов в 2018 г.-100%;

- увеличение доли экологически безопасной утилизации твердых бытовых отходов с 54 % (в 2013 г.) до 85 % (к 2021 г.),

- снижение доли загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке, с 30 % (в 2013 г.) до 10 % (к 2021 г.),

- увеличение доли отходов, являющихся вторичными ресурсами, поступающих на дальнейшую переработку с 15 % (в 2013 г.) до 45% (к 2021 г.)

- рост количества населения района, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности, с 1500 (в 2013 г.) до 2200 человек (к 2021 г.).

Сроки и этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

**Раздел 3. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования**

Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет **8119,5 тыс.** рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 1455,9 тыс.руб.

2016 год – 435,2 тыс. руб.

2017 год – 451,6 тыс. руб.

2018 год – 2842,8 тыс.руб.

2019 год – 1217,0 тыс.руб.

2020 год – 1021,0 тыс.руб.

2021 год – 696,0 тыс.руб.

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию муниципальной программыпредставлены в приложении 3 к муниципальной программе.

Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством.

**Раздел 4. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций для реализации муниципальной программы**

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений района*,* организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, представлены в приложении 4 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Общая характеристика подпрограмм муниципальной программы**

Программа включает в себя 2 подпрограммы, содержащие основные мероприятия направленные на решение поставленных задач.

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1: «Энергосбережение Никольского муниципального района на 2015-2021 годы»

Подпрограмма 2: «Рациональное природопользование и охрана окружающей среды Никольского муниципального района на 2015 – 2021 годы»

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые показатели, определены их значения, составлен перечень мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие задачи (приложения 1 к муниципальной программе)

Все мероприятия рассчитаны на реализацию в 2015 - 2021 годы. В результате реализации основных мероприятий к 2021 году ожидается достижение запланированных значений целевых показателей.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении 3 к муниципальной программе.

Предусмотренные в каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация об участии в реализации муниципальной программы организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, внебюджетных фондов**

Участие в реализации муниципальной программы организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, внебюджетных фондов не предусмотрено.

**Раздел 7. Информация об участии в реализации муниципальной программы поселений**

**района**

Участие поселений района в реализации муниципальной программы предусмотрено в рамках реализации следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение Никольского муниципального района на 2015-2021 годы»*.*

Поселения района участвуют в реализации подпрограммы по согласованию путем исполнения основных мероприятий.

Подпрограмма 2**«**Рациональное природопользование и охрана окружающей среды Никольского муниципального района на 2015 – 2021 годы».

Муниципальное образование город Никольск участвует в реализации подпрограммы 2 **«**Рациональное природопользование и охрана окружающей среды Никольского муниципального района на 2015 – 2021 годы» муниципальной программы.