Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год

«Формирование современной городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018-2030 годы», утвержденной постановлением администрации Никольского муниципального района от 29.03.2018 года №278

Цели задачи программы:

Исходя из стратегических приоритетов целью настоящей муниципальной программы является поэтапное благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в городе Никольске на основании инициатив граждан.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующих задач:

1) Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Никольска.

2) Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования города Никольска.

3) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

-  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий города Никольска к 2030 году до 5 единиц.

- увеличение общего уровня благоустройства дворовых территорий города Никольска от общего количества дворовых территорий до 5,5 % к 2030 году.

- увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Никольска) на 1,36%.

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий города Никольска к 2030 году до 3 единиц.

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Никольска от общего количества общественных территорий до 50% к 2030 году.

- увеличение количества проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций до 3 единиц к 2030 году.

- увеличение доли  граждан, принявших участие  в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Никольске до 30% к 2030 году.

- увеличение доли объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий.

Общая сумма денежных средств, затраченная на благоустройство в 2022 году – 1 792 226,07 руб., из них:

- на «Благоустройство территории общего пользования - детский парк, расположенной на территории муниципального образования город Никольск по улице Советской - II этап» затрачено 1 792 226,07 руб. (в разрезе бюджетов: федеральный – 1 075 163,04 руб., средства областного бюджета – 537 840,42 руб., средства местного бюджета – 179 222,61 руб.);

В 2022 году согласно данной программе выполнены работы по благоустройству одной общественной территории – детского парка, расположенного на территории муниципального образования город Никольск по улице Советской, а именно:

- подготовка территории: уборка деревьев и корчевка пней, планировка;

- устройство прогулочной дорожки из брусчатки с карманами для скамеек;

- устройство площадки с резиновым покрытием под игровую зону;

- установка детского игрового комплекса «Парусник» (3-7 лет);

- установка входной арки «Детский парк» и информационного стенда.

По целевым показателям по 2 мероприятию   «Благоустройство общественных территорий»:

По Целевому показателю 4: Количество благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий города Никольска – в 2022 году благоустроена 1 общественная территория;

По целевому показателю 5: Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий города Никольска – на 2022 год составляет 33,3%;

По целевому показателю 6: Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций – в 2022 году 1 проект;

По целевому показателю 7: Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Никольске  – на 2022 год составляет 20%;

По целевому показателю 8: Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципаьных) программ современной городской среды – на 2022 год составляет 90%.

Целевые показатели на 2022 год достигнуты в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по программе.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | план | факт | Иi |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2022 год |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий города Никольска | % | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 1 |
| 2 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Никольска | % | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 1 |
| 3 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий города Никольска | % | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 1 |
| 4 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Никольска | % | 15 | 20 | 20 | 1 |
| 5 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципаьных) программ современной городской среды | % | 90 | 90 | 90 | 1 |

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, - соотношение фактического и планового значения i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной  программы, которое определяется по формуле:

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, - соотношение планового и фактического значения i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной  программы, которое определяется по формуле:

- фактическое значение i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной  программы, достигнутое в отчетном году;

- плановое значение i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной  программы на отчетный год.

Индекс степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы в целом:

СДЦГП=1/4×(1+1+1+1) = 1

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм муниципальной  программы осуществляется на основании показателей (индикаторов) подпрограммы и рассчитывается по формуле:

- индекс степени достижения целей и решения задач j-й подпрограммы;

n - число целевых показателей (индикаторов) j-й подпрограммы, для которых установлены плановые ненулевые значения на отчетный год.

Информация о расходах районного бюджета, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансового обеспечения | Плановые расходы, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018-2030 годы» | всего, в том числе | 1792,2 | 1792,2 |
|  |  | собственные доходы районного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 1075,2 | 1075,2 |
|  |  | Областной бюджет | 537,8 | 537,8 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 179,2 | 179,2 |

Оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов рассчитывается по формуле:

ЭБС = БСи / БСу,

где:

ЭБС — значение индекса степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов;

БСи  - кассовое исполнение районного бюджета по обеспечению реализации муниципальной программы;

БСу — объем средств, утвержденных в районном бюджете на реализацию муниципальной программы.

ЭБС = 1792,2/ 1792,2 = 1,0

Общая эффективность муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ЭГПОБЩ — индекс общей эффективности муниципальной программы;

СДЦГП — значение индекса степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

М — число подпрограмм муниципальной программы;

СДЦППj – значение индекса степени достижения целей и решения задач j-ой подпрограммы;

ЭБС — значение индекса степени соответствия расходов запланированному уровню расходов.

ЭГПОБЩ  = 1+1/1=  2

Значения показателя «ЭГП общ»  равно 2,0 оценка - Программа эффективна.

Заведующий отделом по муниципальному     					                   		    	Ю.Л. Берсенева

хозяйству, строительству, градостроительной

деятельности и природопользованию

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Финансового управления    						                     		   М.И. Городишенина

Никольского муниципального района

Ю.А.Лобкова

8 (81754) 2-15-01